В Московский городской суд

От: S.P.

Адрес:

«04» августа 2015г.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение Щербинского районного суда г. Москвы от 02.07.2015 г. по гражданскому делу №2-1579/2015.

02.07.2015 года Щербинским районным судом г. Москвы было вынесено решение по гражданскому делу №2-1579/2015 по иску S.P. к ООО «Олета» о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры, убытков и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве, а так же признании отдельных положений договора ничтожными.

Решением суда иск был удовлетворён частично. Судом было принято решение взыскать с ООО «Олета» в пользу S.P. неустойку в размере 9 000 руб. 00 коп. (вместо 18 334,80 заявленных в исковых требованиях), компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. 00 коп. (вместо 500 000 рублей заявленных в исковых требованиях), отказать в выплате компенсации за вынужденную аренду квартиры (вместо 10800 рублей заявленных в исковых требованиях)а так же наложить штраф в размере 7 000 руб. 00 коп. При этом в удовлетворении остальных требований, а именно:

- Обязать Застройщика в многоквартирном доме расположенному по адресу г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой д.8 и придомовой территории № 4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой за свой счёт:

  - проложить телевизионный кабель в многоквартирном доме и в дальнейшем признать данный телевизионный кабель и сопутствующее оборудование общим имуществом многоквартирного дома;

  - произвести озеленение территории вокруг многоквартирного дома в соответствии с Проектной документацией;

  - построить площадку для выгула собак общей площадью 335,3 кв.м;

  - Завершить строительство двух детских площадок общей площадью 532 кв.м. Дополнительно построить три детские площадки общей площадью 381,3 кв.м. как указано в проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г;

  - Завершить отделку помещения консъержной в доме №8 по ул. Анны Ахматовой (отделка облицовочной плитки в туалете а так же установка подразетников);

  - В коридоре многоэтажного дома №8 по ул. Анны Ахматовой:

    - 21 этаж: Установить доводчики на двери 21 этажа (на двери идущей к мусоропроводу, вторая (две двери пожарного выхода, дверь между 240 и 251 квартирой);

    - 2-25 этажи: Установить парковки для велосипедов в помещении колясочной (с южной стороны общего коридора);

    - 1-25 этажи: Установить датчики движения автоматически включающие/выключающие освещение в коридорах;

    - 2-25 этажи: Произвести озеленение в коридорах (по две клумбы на каждом этаже в районе колясочных).

  - Завершить создание пешеходных дорожек в соответствии с требованием проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г вокруг домов №4, 6, 8 Анны Ахматовой, а именно:

    - Завершение создания пешеходных площадок с покрытием – тротуарная плитка;

    - На пешеходных тротуарах с восточной стороны домов создание дорожного покрытия из асфальта;

  - В целях компенсации жителям домов №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой недостаточности машиномест во дворах жилых домов обязать построить:

    - Многоуровневый гараж на 1070 машиномест;

    - Открытую автостоянку на 260 машиномест, для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиноместа для жителей проектируемых домов.

- Признать п.10.1. ДДУ ничтожным;

- Признать определение Объекта долевого строительства описанного в п.2.2. не соответствующим действующему законодательству, и изложить данное определение в следующей редакции:

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

- Признать п. 4.2.5.1. частично противоречащему действующему законодательству и изложить его в следующей редакции:

4.2.5.1. Участник долевого строительства извещён и согласен, что после ввода в эксплуатацию Многоквартирный дом эксплуатируется организацией, осуществляющей функцию управления жилым фондом, определяемый Застройщиком при вводе Многоквартирного дома в эксплуатацию до даты определения (выбора) управляющей компании и/или до изменения способа управления Многоквартирным домом собственниками в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Щербинский районный суд принял решение отказать.

С решением суда не согласен, считаю, что оно вынесено незаконно, суд дал неверную оценку представленным доказательствам, неправильно применил закон, не выяснил обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела по следующим обстоятельствам:

Неверный расчёт неустойки:

Как верно установил суд «ООО «Олета» нарушило условия договора в части срока передачи S.P. квартиры». Одновременно с этим суд указывает, что «суд приходит к выводу о том, что обязанность по передачи квартиры истцу в срок до 30 июня 2014 года, предусмотренный договором, ответчиком не выполнена, и по делу не установлено наличие обязательств, освобождающих застройщика от исполнения обязательств по передаче объекта в установленный договором срок, равно как и доказательство отсутствия недостатков в передаваемой квартире, и изложенных в акте, которые суд находит существенными, в связи с чем истец имеет право требования неустойки предусмотренной ч.2 ст.6 Федерального закона №214-ФЗ за период с 30 июня 2014 года по 12 июля 2014 года, исходя из стоимости объекта долевого строительства 27777993 руб. 40 коп, и ставки рефинансирования 8.25% годовых, согласно предоставленного истцом расчёту».

Обращаю внимание суда, что истец является физическим лицом и в соответствии с п.2 ст.214-ФЗ расчёты должны быть составлены исходя из двойной ставки рефинансирования. Более того, в исковом заявлении поданным в суд 03.03.2015 года, а так же уточнённом исковом заявлении заявленных в суде 30.04.2015 года Истец по факту так же рассчитывал неустойку исходя из размера двойной ставки рефинансирования, в соответствии с п.2 ст.6 214-ФЗ.

Таким образом судья допустила техническую ошибку, занизив требования подлежащие выплате истцу (даже после применения ст.333 ГК РФ) в два раза.

Компенсация морального вреда:

Как справедливо отмечает суд «согласно показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля @Max@ на момент знакомства в декабре 2013 года истец имел устойчивое психическое состояние, а после ввода дома в эксплуатацию он начал вести себя беспокойно, говорил, что из-за застройщика у него проблемы в семье, жена угрожает разводом, и он пропускает работу».

Так же суд отвечает, что «С учётом изложенного, поскольку было установлено нарушение прав истца как потребителя в связи с нарушением сроков передачи квартиры, его нравственные страдания в течении 12 дней подтверждены в т.ч. документально – справкой с работы (л.д. 62), а так же свидетельскими показаниями @Max@, суд находит, что подлежат удовлетворению и требованию истца о компенсации морального вреда, размер которого суд полагает возможным определить в сумме 5 тысяч рублей с учётом принципа разумности и справедливости, конкретных обстоятельство дела».

Считаю, что при вынесении размера компенсации морального вреда суд не принял во внимание следующие факты:

- Истец является единственным кормильцем в семье, и содержит всю семью (включая несовершеннолетнего ребёнка). Важно отметить, что истец работает по очень узкому профилю (выстраивание технологии первого в России клирингового банка, предоставляющего услуги претрейд и пострейд контроля рисков при совершении операций на рынке ценных бумаг). В России не существует аналогичных компаний занимающихся данными технологиями, а смежные с данной тематикой компании с большой долей вероятности отказались бы брать на работу специалиста уволенного по статье (?) из-за невыполения истцом. Это потребовало бы от истца сменить сферу деятельности, что привлекло бы за собой необходимость новое обучения новым специальностям, и последующее снижение заработной платы;

- Судом не было принято во внимание, что свидетелем скандалов истца с супругой являлся несовершеннолетний ребёнок, и истец очень переживал из-за того, что истец вынужденно потерял авторитет в глазах несовершеннолетнего ребёнка, и после приёмки квартиры по акту приёма-передачи потратил большое количество времени на налаживание отношений с ребёнком.

- Для истца семья является важным приоритетом в жизни. Страх потерять связь между близкими людьми, является самым страшным наказанием. Оценка судом данных отношений в 5 тысяч рублей является унизительной.

Отказ Суда в выплате компенсации за вынужденную аренду квартиры.

В судебном решении указано, что «суд находит, что истцом не предоставлено доказательств, что убытки, связанные с коммерческим наймом жилого помещения в течении 12 дней были понесены в следствии нарушением ответчика условий договора участия в долевом строительстве, и судом не установлено наличие причинно-следственной связи между расходами на найм квартиры и действиями ответчика».

Считаю данные мнение суда ошибочным по следующим основаниям:

- Действующее законодательство РФ позволяет гражданам проживать в квартире «без отделки». Использование судом аргументов в том, что квартира сдавалась без отделки не может приниматься во внимание;

- В период нарушения застройщиком обязпериод просрочки сдачи квартиры в передаваемой квартире отсутствовала холодная и горячая суда, не работали лифты, сама квартира имела существенные недостатки делающим невозможным использованию истцом её как  в качестве жилого помещения, так и не пригодной для проведения ремонта (что подтверждается дефектовочными актами).

- Судом не было принято во внимание, что нарушение ответчиком сроков передачи квартиры на 12 дней привело к задержке окончания истцом ремонта на аналогичный период времени. Данный фактор привёл к необходимости аренды квартиры истцом на те же 12 дней, что и является причинно-следственной связью между расходами на найм квартиры и действиями ответчика.

Признать определение Объекта долевого строительства описанного в п.2.2. не соответствующим действующему законодательству.

В судебном решении указано, что «суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о признании ничтожным объекта долевого строительства описанного в п.2.2. Договора участия в долевом строительстве от 30 мая 2012 года, <…> как не соответствующим действующему законодательству и изложения его в иной редакции, поскольку в п.3.5 статьи 3 «Предмет договора» Договора участия в долевом строительстве № РАС/1/ОПТ указано, что у участника при возникновении права собственности на объекты долевого участия одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество с многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на объекты. При государственной регистрации права собственности на объекты у Участника одновременно с государственной регистрацией права собственности  на объекты возникает право собственности на долю в общем имуществе многоквартирного дома, в том числе на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом».

Далее указано, что: «суд приходит к выводу, что изложенная в договоре формулировка объекта долевого строительства не нарушает прав истца».

Считаю мнение суда ошибочным, по следующим основаниям:

- В решении суда указано, что действующее право собственности на общедомовые объекты переходят исключительно в момент государственной регистрации права собственности (на основании п.3.5 ДДУ и 214-ФЗ). При этом суд не принял во внимание, что действующая формулировка объекта долевого строительства не позволяет истцу в момент подписания акта приёма-передачи объекта (т.е. до момента регистрации права собственности на квартиру) проверить соответствие общедомового имущества требованиям проектной документации, и как следствие предъявить на момент подписания акта приёма передачи (составления дефектовочных актов) претензии по несоответствию общедомового имущества требованиям прописанным в Проектной документации дома;

- Как следует из решения суда, истец не вправе предъявить претензии к так и не построенным объектам общедомового имущества (например детским площадкам, площадкам для выгула собак и т.д.), ведь права собственности на не построенный объект не может перейти в собственность истца, в связи с его отсутствием;

Следовательно, действующая формулировка объекта долевого строительства, которая противоречит 214-ФЗ, не позволила в момент подписания акта приёма-передачи объекта долевого строительства принять истцу общедомовое имущество у застройщика, а так же, в последствии, не позволяет требовать от застройщика выполнения взятых на себя в Проектной документации обязательств по созданию так и не построенных объектов долевого строительства, что в свою очередь прямо нарушает права истца.

Признать п.10.1. ДДУ ничтожным:

В своём решении судья указывает, что «поскольку конкретный суд в договоре не указан, истец не лишён возможности обратиться за защитой своих прав в суд как по месту своего жительства (пребывания), так и по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения ответчика, таким образом, права S.P. указанным пунктом договора не нарушаются».

Обращаю внимание суда, что в п.10.1. напрямую указано, что «рассмотрение споров, связанных с настоящим Договором, производится в установленном законом порядке в суде по месту нахождения Застройщика».

В статье 11 ДДУ место нахождения ответчика указано: «142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д.79-а, комн.8».

В связи с этим, в случае отказа в признании п.10.1 ничтожным, истец вправе обратиться в суд только по месту нахождения застройщика, т.е. в Видновский городской суд Московской области, либо к мировому судьи Видновского судебного района Московской области (в зависимости от суммы исковых требований), что ставит под сомнение сам факт законности рассмотрения искового заявления истца в Щербинском районном суде г. Москвы.

Данное ограничение напрямую нарушает права истца по следующим основаниям:

- Положения пункта 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее ФЗ «О защите прав потребителей») предоставляют потребителю возможность самостоятельно определить суд, в котором будет рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь исходя из критерия удобства участия самого потребителя в судебном разбирательстве. При этом законодатель не устанавливает процессуальных правил для рассмотрения споров, в которых потребитель является ответчиком, так как по общему правилу иск предъявляется в суд по месту нахождения ответчика (статья 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). В связи с этим дела с участием потребителей могут рассматриваться в суде по месту жительства потребителя. Данная гарантия, предоставляемая потребителю-гражданину законом, не может быть изменена или отменена договором.

- Данная позиция была закреплена в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 (Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров) а так же в Определении Верховного Суда РФ от 10.05.2011 N 5-В11-46.

- Учитывая, что Истцу неудобно (дорого и далеко) ездить в суд г. Видное, признание ничтожным данного пункта ДДУ позволит Истцу восстановить его права на справедливое рассмотрение обращения по месту проживания.

Признать п. 4.2.5.1. частично противоречащим действующему законодательству и изложению его в иной редакции:

В решении суда указано, что «Отказывая в удовлетворении требований о внесении изменений в договор долевого участия, признания его пунктов ничтожными, и несоответствующими законодательству, суд учитывает, что в пункте 1.3 указано, что цессионарий подтверждает, что был ознакомлен с договором долевого участия, все условия, права и обязанности сторон ему понятны. При таких обстоятельствах, истец при заключении соглашения об уступке прав требования, располагал полной информацией о предмете договора, в соответствии со своим волеизъявлением, принял на себя все права и обязанности, определённой договором, подписав его собственноручно. Заключение договора и соглашения совершалось по волеизъявлению обеих сторон, условия так же устанавливались сторонами по согласованию, а в случае несогласия с условиями истец не был лишён возможности отказаться от заключения соглашения об уступке. Основания для изменения условий договора без согласия второй стороны суд не усматривает».

При вынесении решения, суд не принял во внимание следующие аспекты:

- у истца не было возможности полноценно изучить договор долевого участия, поскольку, в момент заключения соглашения о переуступке права требования, представители ООО «Эверест Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рассказовка» время, выделенное на изучение 113 страничного договора ограничили 15 минутами ;

- граждане, выступающие стороной в договоре с юридическим лицом, лишены возможности влиять на содержание предложенного юридическим лицом договора, что означает ограничение свободы договора, а потому требует соблюдения принципа соразмерности. В силу данного принципа гражданин, как экономически слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны, то есть для юридических лиц. При этом возможность для гражданина отказаться от заключения договора с юридическим лицом, внешне свидетельствующая о признании свободы договора, не может считаться достаточной для ее реального обеспечения гражданам, тем более когда гражданин вынужден соглашаться на фактически диктуемые ему условия. Подобная позиция была подкреплена постановлением Конституционного суда РФ от 23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года “О банках и банковской деятельности”, определением Верховного суда Республики Коми от 29.11.2010 № 33-7643/2010; постановление Президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 27.08.2010; кассационные определения Верховного суда Удмуртской Республики от 08.07.2009 по делу № 33-1809 и по делу № 33-1621; постановление Московского областного суда от 19.11.2010 по делу № 4а-1554/10; определения Санкт-Петербургского городского суда от 19.01.2011 № 33-579/2011 и от 21.07.2011 № 33-11117/2011; определение Липецкого областного суда от 24.01.2011 по делу № 33-40/2011; постановления ФАС Московского округа от 30.07.2010 № КА-А40/8319-10 по делу № А40-1771/10-152-15 и от 28.12.2010 № КА-А41/16204-10 по делу № А41-12206/10; постановления ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2011 по делу № А26-6233/2010 и от 14.02.2011 по делу № А26-4748/20105; постановления ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу № А28-4566/2010 и от 22.11.2010 по делу № А79-5156/2010; постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.11.2010 по делу № А33-6310/2010 и от 06.08.2010 по делу № А33-2444/2010.

- п.4.2.5.1 договора долевого участия противоречит действующему законодательству:

    - В соответствии с п.1 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

    - В соответствии с п.2 ст.16 ФЗ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

    - В соответствии с п. 14 статьи 161 ЖК РФ до заключения договора управления многоквартирным домом между лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 настоящей статьи, управление многоквартирным домом, осуществляется застройщиком, при условии его соответствия стандартам и правилам деятельности по управлению многоквартирными домами, установленным в соответствии с настоящей статьей Правительством Российской Федерации, или управляющей организацией, с которой застройщиком заключен договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

    - В соответствии с п.1 ст.155 Жилищного кодекса плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

    - В соответствии с п.3 ст. 154 ГК РФ для заключение договора, необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трёх и более сторон (многосторонняя сделка). ООО «УК Комфорт Сити» предоставляет Участникам долевого строительства договор составленный непосредственно ей, а так же отказывается вносить изменения по требованию Участника долевого строительства в данный договор и/или подписывать протокол разногласий по данному договору, принуждая, таким образом, Участников долевого строительства заключать заведомо невыгодный для Участников долевого строительства договор.

    - При этом в п. 7.4. ст. 155 ЖК РФ указано: при заключении застройщиком, в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, такой управляющей организации.

Таким образом, до момента подписания акта приёма-передачи квартиры, Участник долевого строительства не обязан оплачивать коммунальные услуги, что требовала сделать от истца ООО «Олета» и ООО «УК Комфорт Сити».

    - Истец отмечает, что в соответствии с действующим жилищным законодательством, оплата за жилищно-коммунальные услуги проводится исходя из объёма фактически потреблённых услуг. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», предоплата за жилищно-коммунальные услуги может быть внесена на основании авансовых ЕПД, выданных исключительно по заявлению жителя. Авансовый ЕПД формируется отдельно на каждый месяц.

Данная позиция подкреплена ответом Префектуры ТиНАО от 17.01.2014 г. №09-01-16-5569/3 (копия прилагается) в ситуации с жилыми домами ЖК Переделкино Ближнее, к которым относится в т.ч. и дом Истца.

    - Так же обращаю Ваше внимание, что Государственная жилищная инспекция города Москвы (Инспекция жилищного надзора по Троицкому и Новомосковскому административным округам г. Москвы), от 06.04.2015г заняла в вопросе взимания аванса за 4 месяца в соответствии с п.4.2.5.1 ДДУ аналогичную п. vii позицию. Как отмечается в данном ответе: «правовых оснований для требования с собственников помещений исполнения обязательств, установленных п.4.2.5.1 договора участия в долевом строительства «…» не имеется. На основании изложенного Испекцией Ваше обращение направлено в УВД по ТиНАО для проведения проверки в отношении ООО «УК «Комфорт Сити» по признакам преступления предусмотренных ст.330 УК РФ (Самоуправство)».

- Признание п.4.2.5.1. в части обязательства подписать Договор с третьим лицом и проведение оплаты аванса за коммунальные платежи за 4 месяца позволяет Истцу признать требования Застройщика и ООО «УК Комфорт Сити» незаконными, что облегчит при последующем обращении в Суд с иском к ООО «УК Комфорт Сити» восстановить нарушенные права Истца.

Вместе с тем, суд так же указывает что: «При этом суд так же обращает внимание, что по договору участия в строительстве №РАС/1/ОПТ от 30.05.2012 года у ООО «Эверест Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рассказовка» возникло право требования в отношении 298 объектов, и изменение условий данного договора может затронуть права иных лиц, которые согласия на таковые изменения не выражали»

Однако, Суд не указывает какие именно права других лиц могут быть нарушены. Наоборот, удовлетворение Судом требований Истца в отношении изменения/признании недействительными условий договора приведет к восстановлению нарушенных прав всех лиц, к которым перешли  права требования по договору. При этом, права и интересы самого ответчика также не будут ущемлены или нарушены, т.к. оспариваемые пункты договора их не касаются.

Отказ суда обязать Застройщика в многоквартирном доме расположенному по адресу г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой д.8 и придомовой территории № 4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой за свой счёт:

  - проложить телевизионный кабель в многоквартирном доме и в дальнейшем признать данный телевизионный кабель и сопутствующее оборудование общим имуществом многоквартирного дома;

  - произвести озеленение территории вокруг многоквартирного дома в соответствии с Проектной документацией;

  - построить площадку для выгула собак общей площадью 335,3 кв.м;

  - Завершить строительство двух детских площадок общей площадью 532 кв.м. Дополнительно построить три детские площадки общей площадью 381,3 кв.м. как указано в проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г;

  - Завершить отделку помещения консъержной в доме №8 по ул. Анны Ахматовой (отделка облицовочной плитки в туалете а так же установка подразетников);

  - В коридоре многоэтажного дома №8 по ул. Анны Ахматовой:

    - 21 этаж: Установить доводчики на двери 21 этажа (на двери идущей к мусоропроводу, вторая (две двери пожарного выхода, дверь между 240 и 251 квартирой);

    - 2-25 этажи: Установить парковки для велосипедов в помещении колясочной (с южной стороны общего коридора);

    - 1-25 этажи: Установить датчики движения автоматически включающие/выключающие освещение в коридорах;

    - 2-25 этажи: Произвести озеленение в коридорах (по две клумбы на каждом этаже в районе колясочных).

  - Завершить создание пешеходных дорожек в соответствии с требованием проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г вокруг домов №4, 6, 8 Анны Ахматовой, а именно:

    - Завершение создания пешеходных площадок с покрытием – тротуарная плитка;

    - На пешеходных тротуарах с восточной стороны домов создание дорожного покрытия из асфальта;

  - В целях компенсации жителям домов №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой недостаточности машиномест во дворах жилых домов обязать построить:

    - Многоуровневый гараж на 1070 машиномест;

    - Открытую автостоянку на 260 машиномест, для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиноместа для жителей проектируемых домов.

Считаю мнение суда ошибочным, по следующим основаниям:

Суд указывает, что: «При этом суд исходит из того, что договором долевого участия указанные мероприятия не определены»

Мнение суда является ошибочным, потому что требования провести телевизионный кабель прописаны в Приложении №2 к договору долевого участия от 30 мая 2012 года. Данное приложение содержит перечень строительных работ и систем инженерного обеспечения, выполняемых в Объектах долевого строительства.

Так в п.7 данного Приложения №2 указано, что Ответчик обязан ввести слаботочные сети в Объекты долевого строительства.

п.11 данного Приложения №2 прямо указывает, что «Коллективное телевидение (внутриобъектная разводка не выполняется) выполняется Застройщиком после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию в период до окончания срока передачи Объектов всем участникам многоквартирного дома».

Суд указывает, что: «<…> проектная декларация относительно данных требований не предоставлена и судом не добыта <…>»

Важно отметить, что в течение судебного разбирательства, суд неоднократно удовлетворял ходатайства истца об истребовании копий проектной документации. Ответчик, не смотря на это,  грубо игнорировал судебные запросы, и не предоставлял (либо предоставлял не в надлежащем виде) копии проектной документации в адрес суда. У истца отсутствует возможность принудить ответчика самостоятельно истребовать данные документы.

Суд указывает, что: «договор заключался на конкретный объект и имуществе относящийся к дому, а согласно пояснениям сторон и свидетеля @Max@ часть мероприятий (в том числе – строение детских площадок в количестве 5 штук) относится не только к дому истца, а к нескольким домам по инвестиционному контракту, сведения о завершении которых в материалах дела отсутствует.»

Ответчик предоставил в адрес суда копию разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Важно отметить, что данные разрешения выданы сразу на три дома (Анны Ахматовой д.4, 6, 8), которые и были объединены в единый пул. Таким образом суд обладал информацией о вводе всех домов фигурирующих в проектной документации, относящихся к дому истца.

Истец отмечает, что позиция суда, считающего, что участник долевого строительства не вправе предъявлять претензии застройщику на том основании, что часть объектов долевого строительства относятся сразу к нескольким домам в соответствии с проектной документацией (например, детские площадки, площадки для выгула собак, озеленение территории и т.д.,) грубо нарушает права участников долевого строительства, поскольку не позволяет никому из участников долевого строительства предъявить претензии к непостроенным (построенным с нарушением требования проектной документации) объектам долевого строительства. Наоборот, п.1 ст.7 214-ФЗ предусматривает право любого из участников долевого строительства требовать от застройщика передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентах, а также иным обязательным требованиям. В случае, если проектная документация относится сразу нескольким домам, участник долевого строительства вправе предъявить требования относящиеся к любому общедомовому имуществу указанному к проектной документации.

Суд указывает: «Так же суд учитывает, до заключения соглашения о переуступке истец не знакомился с проектной документацией, знает о ней со слов свидетеля @Max@, который в судебном заседании указал только на недостатки дома в виде подтёков крыши дома, отсутствия покрытия детских площадок, отсутствия площадок для выгула собак, а так же наличия оговорки про кабельные сети в проектной документации».

Обращаю внимание, что истец до момента заключения договора ознакомился со всей доступной на тот момент времени информацией об объекте долевого строительства представленной в сети интернет. Так же истцу представителями ООО «Эверест Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рассказовка» были показаны планы застройщика района ЖК Переделкино Ближнее, на котором в т.ч. были отображены детские площадки, площадки для выгула собак, многоуровневые паркинги и т.д., которые в дальнейшем не были построены застройщиком. Информацию о предоставлении данных материалов всем потенциальным покупателям квартиры подтверждается свидетельскими показаниями @Max@ в рамках данного судебного производства.

Суд указывает, что: «@Max@<…> так же пояснил, что лифт в настоящее время работает, положение улучшается, появилась плитка на тротуарах, асфальт, газоны, устанавливаются датчики освещения, а по поводу собачей площадки, клумб, озеленения в коридорах, парковок для велосипеда указал, что не может сказать были ли эти проекты в проектной документации.».

Поясняю, что на момент вынесения судебного решения дом истца был введён в эксплуатацию уже более 1 года и 4 месяцев. За этот период времени застройщик смог ликвидировать лишь незначительную часть имеющихся у истца замечаний. На основную же часть требований  (включая требования по постройке многоуровнего паркинга и др.) истец на судебном заседании сообщил, что несмотря на предоставленные истцом доказательную базу (включающую выписку из проектной документации, ответов Департамента развития новых территорий и др.) подтверждающие что застройщик обязан построить данные объекты, застройщик строить не планирует.

Вместе с тем поясняю, что @Max@в суде пояснял, что плитка на тротуарах положена была лишь частично (по факту на 10% от всего покрытия подлежащего мощению), комментарий касающийся асфальта относился исключительно к дорожному покрытию для автомобилей, а не пешеходным дорожкам со стороны ул. Федосьино, датчики освещения были установлены, но ни свидетель, ни ответчик не обладают информацией кем именно (застройщиком либо управляющей компанией которые устраняют дефекты застройщика за счёт средств собираемых с жильцов по статье содержание и ремонт многоквартирного дома). Ответчик в суде не пояснил кто именно проводил устранение данных замечаний, и не предоставил в суд акты выполненных работ подтверждающих устранение ответчиком данных замечаний.

Отдельно отмечу, что @Max@в суде подтвердил, что площадка для выгула собак в проектной документации присутствовала, что подтверждается в т.ч. и застройщиком предоставившего в суд план территории показывающее что данная площадка должна быть, же документами детализирущим какое именно оборудование должно быть установлено на данной площадке для выгула собак, а так же выписки из проектной документации (негосударственной экспертизы №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012).

Суд отмечает, что: «При этом истец так же пояснил, что на день вынесения решения в подъезде были установлены датчики движения с 1 по 25 этажи за исключением пожарных лестниц, частично улучшено озеленение и помещение консъержной, за исключением установки подрозетников.».

Истец подтверждает данную информацию, но отмечает что истец не обладает кем именно (управляющей компанией за счёт средств жителей собранных по статье содержание и ремонт жилья либо застройщиком) были устранены данные дефекты. Ответчик не предоставил в суд акты выполненных работ, договора с субподрядчиками и другую информацию, подтверждающую что данные работы были выполнены именно застройщиком, что, в свою очередь, не позволяет утверждать что данные дефекты устранил именно застройщик.

Суд так же учитывает, что: «Мосгорстройнадзором было выдано разрешение на ввод объекта – многоквартирного дома где располагается квартира истца, в эксплуатацию (л.д. 94-99), в материалы дела предоставлено заключение Мосгорстройнадзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, и утверждённой проектной декларацией (л.д. 100-101)»

Истец обращает внимание, что в данном разрешении на строительство не значится что дом соответствует проектной документации либо декларации. Наоборот, несмотря на перечень и детализацию объектов производственного назначения, объектов жилищного строительства в сданных домах не фигурирует информация о том, что застройщик построил площадку для выгула собак, детские площадки, произвёл озеленение территории, не перечислен телевизионный кабель (несмотря на указание всех используемых в доме кабелей) и т.д. Это позволяет утверждать что застройщик не сдавал Мосгорстройнадзору данные объекты. При этом доказательная база истца (акты осмотра общедомового имущества составленного жильцами дома, свидетельские показания @Max@, договор управления многоквартирного дома в котором перечислен исчерпывающий список общего имущества относящегося к домам №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой) так же подтверждают невыполение ответчиком требований проектной документации.

Суд отмечает, что: «согласно справке ООО «Телеком Центр» работы по устройству ввода сети кабельного телевидения с внутренней прокладкой кабелей выполнены в полном объёме согласно проекту (л.д. 102)»

Истец отмечает, что проектом дома предусмотрено установка сети аналогового телевидения, обязательства по которым застройщик не выполнил (с использованием UTP кабелей). Кабельное телевидение совмещённое с интернет-кабелем (устанавливается с использованием «витой пары» категории 5E) действительно проложена в доме, но со слов представителей застройщика принадлежит на праве собственности ООО «Телеком Центр», что явно не соответствует Приложению №2 договора участия в долевом строительстве а так же требованиям проектной документации.

Суд отмечает что: «Таким образом, ввиду отсутствия достоверных доказательств объёма работ, предусмотренных проектом, относящимся к конкретному дому истца, а так же объёма выполненных либо не выполненных работ на день вынесения решения, принимая во внимание заключение относительно соответствия объекта требованиям, выданное уполномоченным государственным органом (Мосгорстройнадзор), суд не находит возможным удовлетворить требования S.P. в указанной части».

Считаю выводы суда неверными. В дополнение к вышеизложенному обращаю внимание что суд удовлетворил все ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела исчерпывающей доказательной базы, которая не нашла (либо была проигнорирована судом) отражения в вынесении судебного решения, а именно по вопросам:

- проложить телевизионный кабель в многоквартирном доме и в дальнейшем признать данный телевизионный кабель и сопутствующее оборудование общим имуществом многоквартирного дома;

- в соответствии Приложение №2 к ДДУ от 30 мая 2012 года содержит перечень строительных работ и систем инженерного обеспечения выполняемых в Объектах долевого строительства.

Так в п.7 данного Приложения №2 указано, что Ответчик обязан ввести слаботочные сети в Объекты долевого строительства.

п.11 данного Приложения №2 прямо указывает, что «Коллективное телевидение (внутриобъектная разводка не выполняется) выполняется Застройщиком после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию в период до окончания срока передачи Объектов всем участникам многоквартирного дома».

- Суду были предоставлены копии договоров управления мкногоквартирными домами №ду.2014/пб.А.А.8, №ду.2014/пб.А.А.6, №ду.2014/пб.А.А.4 от 03.05.2014 года заключенными между ООО «Олета» и ООО «УК Комфоит Сити» на 63 листах, а так же приложения №1 к данным договорам на 15 листах подтверждающие что в состав объектов многоквартирных домов/состав общего имущества многоквартирного дома не включены телевизионные кабели

- Копия разрешения на ввод оюъектов в эксплуатацию, в которых несмотря на перечисление всех используемых в доме кабелей так же не фигурирует телевизионный кабель

- произвести озеленение территории вокруг многоквартирного дома в соответствии с Проектной документацией

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего объём проведённого озеленения в сумме 35 лиственных дерева на территории вокруг домов №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой, кустарников общим количеством порядка 100 штук, а так же отсутствие равномерного травяного покрова (газоны) на части территории вокруг вышеуказанных домов;

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего объём озеленения на придомовой территории вокруг домов №4, 6,8 по ул. Анны Ахматовой;

- Свидетельские показания @Max@, подтверждающего что в проектной документации был указан объём высадки деревьев в размере 236 штук, а так же более 1200 кустарников.

- построить площадку для выгула собак общей площадью 335,3 кв.м;

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего отсутствие площадки для выгула собак;

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего что в проектной документации была так же указана площадка для выгула собак;

- В Договорах управлениям многоквартирных домов заключенными между ООО «Олета» и ООО «УК Комфорт Сити» №ду.2014/пб.АА8, №ду.2014/пб.АА6, №ду.2014/пб.АА4 а так же в Приложениях №1 («Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома») к данным Договорам управления многоквартирным домом в котором отсутствует информация о площадке для выгула собак, что подтверждает что площадка для выгула собак не была построена и включена в состав общего имущества многоквартирного дома.

- Ответчиком была предоставлена копия негосударственной экспертизы №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012 года в которой указано что в проектной документации указана что застройщик обязан построить площадку для выгула собак общей площадью 335,3 кв.м

- Ответчиком была предоставлена план-схема площадки для выгула собак, а так же планируемое к установке оборудование;

- Завершить строительство двух детских площадок общей площадью 532 кв.м. Дополнительно построить три детские площадки общей площадью 381,3 кв.м. как указано в проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г;

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего наличие двух незавершённых детских площадок общей площадью 532 кв.м. без прорезиненого покрытия;

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего что в проектной документации была так же было указано наличие пяти (а не двух) детских площадок общей площадью 913,3 кв.м.;

- План-схема придомовой территории домов №4,6,8 по ул. Анны Ахматовой, подтверждающая что по проектной документации должно быть пять детских площадок (а не две);

- Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г, подтверждающая что общая площадь детских площадок на три дома должна составлять 913,3 кв.м, вместо 532 кв.м. фактически построенных;

- Завершить отделку помещения консъержной в доме №8 по ул. Анны Ахматовой (отделка облицовочной плитки в туалете а так же установка подразетников);

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего незаконченную отделку помещения консъержной (включая не установленные подразетники);

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего текущее состояние помещения консъержной;

- В коридоре многоэтажного дома №8 по ул. Анны Ахматовой:

    - 21 этаж: Установить доводчики на двери 21 этажа (на двери идущей к мусоропроводу, вторая (две двери пожарного выхода, дверь между 240 и 251 квартирой);

    - 2-25 этажи: Установить парковки для велосипедов в помещении колясочной (с южной стороны общего коридора);

    - 1-25 этажи: Установить датчики движения автоматически включающие/выключающие освещение в коридорах;

    - 2-25 этажи: Произвести озеленение в коридорах (по две клумбы на каждом этаже в районе колясочных).

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего отсутствие доводчиков на двери 21 этажа, отсутствие парквок для велосипедов в помещении колясочной, отсутствие датчиков движения автоматически включающие/выключающие свет);

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего отсутствие доводчиков на двери 21 этажа, отсутствие парквок для велосипедов в помещении колясочной, отсутствие датчиков движения автоматически включающие/выключающие свет), а так же наличие в проектной документации информации о наличии датчиков движения автоматически включающие/выключающие свет (на момент вынесения судебного решения датчики движения частично были установлены);

  - Завершить создание пешеходных дорожек в соответствии с требованием проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г вокруг домов №4, 6, 8 Анны Ахматовой, а именно:

    - Завершение создания пешеходных площадок с покрытием – тротуарная плитка;

    - На пешеходных тротуарах с восточной стороны домов создание дорожного покрытия из асфальта;

- Суду был предоставлен акт осмотра элементов общего имущества многоквартирного дома от 29.04.2015 года, подтверждающего отсутствие тротуарной плитки на пешеходных дорожках и дорожного покрытия из асфальта;

- Свидетельские показания @Max@ подтверждающего что в проектной документации была так же было указание что пешеходные площадки должны быть с покрытием тротуарная плитка, а пешеходные тротурары с восточной стороны дома из асфальта;

- План-схема придомовой территории домов №4,6,8 по ул. Анны Ахматовой, указывающая на пешеходные дорожки которые должны быть заасфальтированы и выложены троутарной плиткой;

- Негосударственная экспертиза №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г, подтверждающая что пешеходные дорожки обязаны быть покрыты асфальтом и тротуарной плиткой;

  - В целях компенсации жителям домов №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой недостаточности машиномест во дворах жилых домов обязать построить:

    - Многоуровневый гараж на 1070 машиномест;

    - Открытую автостоянку на 260 машиномест, для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиноместа для жителей проектируемых домов.

- Негосударственная экспертиза №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г, подтверждающая что застройщик обязан построить многоуровневый гараж на 1070 машиномест и открытую автостоянку на 260 машиномест для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиноместа для жителей проектируемых домов;

- Возражения истца на возражения ответчика, в котором разъясняется позиция истца, и нормы закона, что в соответствии с п п.1.1. Норм и правил проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99 (далее МГСН 1.01-99), «Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99 направлены на реализацию Генерального плана развития Москвы, разработаны в соответствии с законодательством о градостроительстве, распространяются на вновь застраиваемые и реконструируемые территории г. Москвы». Таким образом МГСН 1.01-99 является одним неотъемлемой частью градостроительного регламента.

- Копия письма Департамента Развития Новых Территорий г. Москвы от 08.05.2015 года №ДРНТ-4-1464/5 в адрес Истца, где так же указано, что «Проект планировки территории разработан в соответствии с ТСН ПЗП-99 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и утверждён постановлением Администрации Ленинского муниципального района Московской области от 29.12.2007 г №195. В рамках проведённой работы по актуализации проекта планировки территории в соответствии с нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. Москвы (МГСН 1.01.99) на территории ЖК «Переделкино Ближнее» планируется к строительству гаражи на 13300 машиномест».

- Копия ответа Префектуры ТиНАО от 04.06.2015 года №09-01-23-1938/5 на обращение Истца, где указано что «ввод всех этапов объектов (речь идёт про наземного-подземные гаражи. Примечание Истца) будет осуществляться поэтапно в срок до 31.12.2026 года»;

- Письменные пояснение ответчика со ссылкой на действующее законодательство, что:

  - в соответствии с п.9.1.2 МГСН 1.01-99 «<…> при расчете потребности в местах хранения автомобилей для всех районов, кроме малоэтажной и коттеджной застройки, уровень насыщения автомобильным транспортом на расчетный срок следует принимать: всех категорий автомобилей - 355 ед. на 1000 жителей; в том числе легковых автомобилей - 320 ед. на 1000 жителей, из них легковых автомобилей в частной собственности - 300 ед. на 1000 жителей». Аналогичные показатели указаны в п.9.3.1 МГСН 1.01.99. При этом в п.9.3.1 указано, что «Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта».

  - В соответствии с п.9.3.4 МГСН 1.01-99 «Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения города следует размещать, как правило, в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более, чем в 600 м».

- Копия негосударственной экспертизы №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012 года, где указано, что «для проектируемых домов выполняется <…> гостевых машиномест на 78 м/м. <…>  Недостоющее количество машиномест для временного хранения автомобилей размещается вдоль проектируемых дорог (прим.3, п.11.19 СП 42.133302011)».

Там же указано, что «в соответствии с проектом планировки  в шаговой доступности предусматривается строительство многоуровневого гаража на 1070 м/мест и открытой автостоянки на 260 машиномест, для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиномест для жителей проектируемых домов».

Данное количество машиномест было рассчитано в соответствии с ТСН ПЗП-99 и в дальшейшем были актуализированы в дополнении к Инвестиционному контракту заключенныму между правоприемником Администрации Ленинского муниципального района Московской области. Указанные в Негосударственной экспертизе машиноместа являются компенсацией жителям за недостаточное количество машиномест во дворе жилого дома.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 320-322, 328 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

- Отменить решение Щербинского районного суда г. Москвы от 02 июля 2015 года по гражданскому делу №2-1579/2015 по иску S.P. к ООО «Олета» о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры, убытков и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве, а так же признании отдельных положений договора ничтожными;

- Взыскать с Ответчика в пользу Истца 18 334,80 рублей неустойки, 10 800 рублей в виде компенсации убытков причинённые Участнику долевого строительства за необходимость арендовать квартиру, 500 000 рублей в виде компенсации морального вреда, всего – 529 134,80 рублей;

- Обязать Застройщика в многоквартирном доме расположенному по адресу г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой д.8 и придомовой территории №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой за свой счёт:

  - проложить телевизионный кабель в многоквартирном доме и в дальнейшем признать данный телевизионный кабель и сопутствующее оборудование общим имуществом многоквартирного дома;

  - произвести озеленение территории вокруг многоквартирного дома в соответствии с Проектной документацией;

  - построить площадку для выгула собак общей площадью 335,3 кв.м;

  - Завершить строительство двух детских площадок общей площадью 532 кв.м. Дополнительно построить три детские площадки общей площадью 381,3 кв.м. как указано в проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г;

  - Завершить отделку помещения консъержной в доме №8 по ул. Анны Ахматовой (отделка облицовочной плитки в туалете а так же установка подразетников);

  - В коридоре многоэтажного дома №8 по ул. Анны Ахматовой:

    - 21 этаж: Установить доводчики на двери 21 этажа (на двери идущей к мусоропроводу, вторая (две двери пожарного выхода, дверь между 240 и 251 квартирой);

    - 2-25 этажи: Установить парковки для велосипедов в помещении колясочной (с южной стороны общего коридора);

    - 1-25 этажи: Установить датчики движения автоматически включающие/выключающие освещение в коридорах;

    - 2-25 этажи: Произвести озеленение в коридорах (по две клумбы на каждом этаже в районе колясочных).

  - Завершить создание пешеходных дорожек в соответствии с требованием проектной документации и Негосударственной экспертизе №50Н-1-8-1729-12 от 16.11.2012г вокруг домов №4, 6, 8 Анны Ахматовой, а именно:

    - Завершение создания пешеходных площадок с покрытием – тротуарная плитка;

    - На пешеходных тротуарах с восточной стороны домов создание дорожного покрытия из асфальта;

  - В целях компенсации жителям домов №4, 6, 8 по ул. Анны Ахматовой недостаточности машиномест во дворах жилых домов обязать построить:

    - Многоуровневый гараж на 1070 машиномест;

    - Открытую автостоянку на 260 машиномест, для постоянного хранения автомобилей, в том числе 384 машиноместа для жителей проектируемых домов.

- Признать п.10.1. ДДУ ничтожным;

- Признать определение Объекта долевого строительства описанного в п.2.2. не соответствующим действующему законодательству, и изложить данное определение в следующей редакции:

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

- Признать п. 4.2.5.1. частично противоречащему действующему законодательству и изложить его в следующей редакции:

4.2.5.1. Участник долевого строительства извещён и согласен, что после ввода в эксплуатацию Многоквартирный дом эксплуатируется организацией, осуществляющей функцию управления жилым фондом, определяемый Застройщиком при вводе Многоквартирного дома в эксплуатацию до даты определения (выбора) управляющей компании и/или до изменения способа управления Многоквартирным домом собственниками в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

- Копия договора ДДУ (19 стр.);

- Копия соглашения об уступке права требования (7 стр.);

- Копия описи вложения подтверждающая отправку документов Застройщиком Участнику долевого строительства 04.06.2014 года (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 29.06.2014 г. (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 06.07.2014 г.(2 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 08.07.2014 г. (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 11.07.2014 г. (1 стр.);

- Копия Заявления на имя Генерального директора ООО «Олета» от 10.07.2014 г.;

- Копия Договора аренды квартиры (4 стр.);

- Копия Расписки в получении денежных средств за аренду квартиры (1 стр.);

- Копия справки с места работы подтверждающая снижение продуктивности;

- Копия акта приёма-передачи квартиры (1 стр.);

- Копия Гарантийного письма ООО «Олета» в адрес ООО «УК Комфорт Сити» (1 стр.);

- Копия Разрешения на ввод в эксплуатацию 1-3 корпусов 1 фазы строительства (6 стр.);

- Копия Требования о досудебном урегулировании (4 стр.);

- Копия Дополнения к требованию о досудебном урегулировании (3 стр.).

- Акт осмотра элементов общего имущества в многоквартирного доме расположенном по адресу г. Москва, пос. Внуковское ул. Анны Ахматовой д.8 от 29.04.2015 года с Приложениями на 22 листах;

04.08.2015 г.