В Щербинский районный суд города Москвы

115201, г. Москва, Каширский проезд, д.3

Истец: ФИО

Адрес:

тел.

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Олета»

Адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д.79-а, комн.8

ОГРН: 1045003353493

ИНН/КПП: 5018092940/500301001

Цена иска:  529 134,80 рублей

г. Москва							          «04» марта 2015г.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры, убытков и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве, а так же признании отдельных положений договора ничтожными.

30.05.2012 года между ООО «Олета» и ООО «Управляющая Компания «Эверест Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Рассказовка» был заключён Договор участия в долевом строительстве №РАС/1/ОПТ (далее ДДУ) по постройке Объектов долевого строительства. В соответствии с Соглашением №РАС/1/251 о переуступке права требования по Договору участия в долевом строительстве №РАС/1/ОПТ от 30.05.2014 года заключённого 09.12.2013 года Истцу ______________ (далее Участнику долевого строительства) перешло право требования по передачи Объекта долевого строительства в Многоквартирном доме в виде двухкомнатной квартиры расположенного на 21 этаже первого подъезда (проектный номер 251) 1 корпуса 1 фазы строительства (строительный адрес Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Рассказовка, уч.13/2), а так же Общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с п.1 ст.6 214-ФЗ Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. В соответствии с абз.2 п.3.1 а так же п.4.1.3 ДДУ Застройщик обязуется передать Объекты долевого строительства в течении 6 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию, но не позднее 30.06.2014 года.

Участник долевого строительства получил от Застройщика письмо с уведомлением о завершении строительства и готовности Объектов долевого строительства к передаче 28.06.2014 года, и в предусмотренный п.4.2.4 ДДУ срок (на следующий день) Истец встретился с представителем Застройщика для принятия квартиры в соответствии с условиями ДДУ и ст.8 ст.214-ФЗ. При осмотре Объектов долевого строительства Участником долевого строительства было обнаружено несоответствие Объекта долевого строительства требованиям, указанным в части 1 ст.7 214-ФЗ и п.6.1 ДДУ, в связи с чем Участник долевого строительства был вынужден отказаться от подписания передаточного акта до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 ст. 7 214-ФЗ (копия Дефектовочного акта с описанием списка дефектов прилагается).

В дальнейшем Застройщик неоднократно уведомлял Участника долевого строительства об устранении дефектов, но при последующем осмотре объектов долевого строительства Участником долевого строительства выяснялось, что данная информация не соответствует действительности. По итогам каждого посещения представителя Застройщика между Участником долевого строительства и Застройщиком были подписаны соответствующие Дефектовочные акты. 10.07.2014 года представитель Застройщика Гурьев Олег Игоревич отказался подписывать Дефектовочный акт, поскольку с его слов Застройщик не обязан устранять нарушения по Общедомовому имуществу.

После многочисленных встреч с представителями Застройщика Участник долевого строительства 12.07.2014 года принял решение принять Объект долевого строительства у Застройщика подписав с ним соответствующий акт приёма-передачи. При этом важно отметить, что на момент подписания акта-приёма передачи Объекта долевого строительства Застройщик так и не устранил указанные в Дефектовочном акте дефекты. На момент подачи искового заявления к Застройщику, последний так и не устранил дефекты в общедомовом имуществе, а именно:

- Не проложен телевизионный кабель в многоквартирном доме, как того требует Проектная документация;

- Не завершено строительство детских площадок;

- Произведённое озеленение территории не соответствует объёмам предусмотренными Проектной документацией;

- Отсутствует площадка для выгула собак;

Следует отметить, что причина, по которой Участник долевого строительства решил подписать соответствующий акт приёма-передачи с Застройщиком до устранения нарушений, является обещание Застройщика устранить данные нарушения до 01.09.2014 года а так же давление со стороны супруги и возникающих в последующем ссор из-за требований получить от застройщика квартиру. Данные обещания были предоставлены устно 12.07.2014 года, и в последствии (по взаимной договорённости сторон) были зафиксированы в виде письменной гарантии предоставленной Застройщиком в адрес ООО «Управляющая компания «Комфорт Сити»23.07.2014г (копия прилагается).

В соответствии с п.10 214-ФЗ, п.9.3 ДДУ и ст.15 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные 214-ФЗ и ДДУ неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В соответствии с п.2 ст.6 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

К участникам долевого строительства 214-ФЗ относит граждан, чьи денежные средства привлекаются для долевого строительства многоквартирных домов, которые при заключении соответствующего договора имеют намерение заказать или приобрести либо заказывают, приобретают товар (квартиру) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Стоимость цены договора Объекту строительства, права требования к Застройщику на которое принадлежит Участнику долевого строительства, в соответствии с п.2.2. ДДУ определяется в размере 2 777 993,40 рублей. В соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России», начиная с 14.09.2012 года ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8,25 процента годовых.

Таким образом Застройщик обязан уплатить Участнику долевого строительства неустойку в размере 2 777 993,40300*2*8,25%=1 527,90  рублей за каждый день просрочки начиная с 01.07.2014 года.

Участник долевого строительства при нарушении сдачи Участнику долевого строительства дополнительно понёс так же следующие убытки

- Оплата аренды за квартиру в размере 27 тысяч рублей за каждый месяц просрочки сдачи дома, что составляет 900 рублей в сутки (копия Договора аренды и расписки в получении денежных средств прилагается);

- Моральный вред, нанесённый Участнику долевого строительства, и оцениваемый Участником долевого строительства в размере 500 000 рублей, которые в соответствии со ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ Застройщик обязан компенсировать Истцу из-за неправомерных действий, которые выразились в срыве сроков сдачи Объектов долевого строительства а так же отказа в признании общедомового имущества Объектом долевого строительства, с последующей невозможностью использовать Истцом данные объекты в соответствии со ст.36 ЖК РФ..

Под моральный вредом причинённый Участнику долевого строительства Истец понимает причинение невыносимых нравственные мучений и переживаний, последствиями которых явилось:

- переживания из-за невозможности вовремя приступить к началу ремонта в многоквартирном доме;

- снижение продуктивности выполняемой работы, постоянное отвлечение и отстранения от выполняемых задач, что подтверждается соответствующей справкой с места работы;

- страх потерять работу из-за постоянных претензий со стороны руководства;

- постоянные ссоры с супругой, и следующие за ними подрыв авторитета в глазах супруги и несовершеннолетнего ребёнка;

а так же сопровождающая данные переживания и страхи бессонница.

Таким образом общая сумма причинённых Участнику долевого строительства убытков составляет (1 527,90+900)*12+500 000 = 529 134,80 рубля.

02.07.2014 года я обратился к Застройщику с Требованием о досудебном урегулировании данного вопроса, где предложил в случае устранения Застройщиком дефектов и подписания соответствующего акта приёма-передачи в срок до 10.07.2014 года снизить в одностороннем порядке сумму требований к Застройщику до 2000 рублей за каждый день просрочки ввода дома в эксплуатацию (копия обращения прилагается).

07.07.2014 года Истец дополнил Требование о досудебном урегулированием соответствующим Дополнением к требованию о досудебном урегулировании (копия прилагается).

К сожалению, Застройщик, в установленный Законом срок, не предоставил ответ на мою письменную претензию по существу поставленных вопросов.

Так же считаю что следующие условия ДДУ полностью либо частично противоречат действующему законодательству и ущемляют права Участника долевого строительства:

- п.10.1 Положение о подсудности споров в ДДУ:

Положения пункта 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее ФЗ «О защите прав потребителей») предоставляют потребителю возможность самостоятельно определить суд, в котором будет рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь исходя из критерия удобства участия самого потребителя в судебном разбирательстве. При этом законодатель не устанавливает процессуальных правил для рассмотрения споров, в которых потребитель является ответчиком, так как по общему правилу иск предъявляется в суд по месту нахождения ответчика (статья 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). В связи с этим дела с участием потребителей могут рассматриваться в суде по месту жительства потребителя. Данная гарантия, предоставляемая потребителю-гражданину законом, не может быть изменена или отменена договором.

Данная позиция была закреплена в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 (Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров) а так же в Определении Верховного Суда РФ от 10.05.2011 N 5-В11-46.

Учитывая, что Истцу неудобно (дорого и далеко) ездить в суд г. Видное, признание ничтожным данного пункта ДДУ позволит Истцу восстановить его права на справедливое рассмотрение обращения по месту проживания.

- п.2.2. Определение Объектов долевого строительства: Из текста данного определения следует, что под Объектами долевого строительства понимается исключительно Квартиры,  и в соответствии с п.3.1. ДДУ Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства только Квартиры (без Общедомового имущества) по соответствующему акту приёма-передачи. Данное определение Объектов долевого строительства противоречит пп.2 ст.2 214-ФЗ, поскольку последнее понимает под Объектами долевого строительства в т.ч. общее имущество в многоквартирном доме, которое в свою очередь так же обязано быть передано Застройщиком в момент подписания акта приёма-передачи.

Прошу суд изменить определение Объектов долевого строительства прописанное в п.2.2. ДДУ на формулировку идентичную определению Объектов долевого строительства из пп.2 ст.2 214-ФЗ, а именно:

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

Изменение определения Объектов долевого строительства позволит Истцу требовать с Застройщика передачи общего имущества многоквартирного дома, а так же требовать устранения дефектов допущенных при строительстве, в т.ч. в части гарантийного обслуживания имущества многоквартирного дома.

- п.4.2.5.1. Подписание Договора с третьим лицом и оплата аванса за коммунальные платежи за 4 месяца: Данный пункт ДДУ содержит требования к Участнику долевого строительства заключить договор с указанной Застройщиком управляющей компанией при подписании акта приёма-передачи Объекта долевого строительства, а так же перечислить на счёт управляющей компании денежные средства в размере не менее чем за четыре месяца вперёд на оплату расходов по техническому обслуживанию Многоквартирного дома и коммунальных услуг.

Важно отметить, что при подписании акта приёма-передачи Объекта долевого строительства 12.07.2014 года в присутствии нескольких свидетелей представитель Застройщика отказывался подписывать акт приёма-передачи Объекта долевого строительства ДО оплаты Участником долевого строительства аванса в адрес ООО «Управляющая компания «Комфорт Сити» аванса в размере не менее чем за 4 месяца.

Считаю подобные требования излишними, и противоречащие действующему законодательству по следующим причинам:

  - В соответствии с п.1 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

  - В соответствии с п.2 ст.16 ФЗ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

  - В соответствии с пп.6 п.2. ст.153 Жилищного кодекса обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у лица принявшего от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.

  - В соответствии с п.1 ст.155 Жилищного кодекса плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

  - В соответствии с п.3 ст. 154 ГК РФ для заключение договора, необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трёх и более сторон (многосторонняя сделка). ООО «УК Комфорт Сити» предоставляет Участникам долевого строительства договор составленный непосредственно ей, а так же отказывается вносить изменения по требованию Участника долевого строительства в данный договор и/или подписывать протокол разногласий по данному договору, принуждая, таким образом, Участников долевого строительства заключать заведомо невыгодный для Участника долевого строительства договор.

Таким образом, до момента подписания акта приёма-передачи квартиры, Участник долевого строительства не обязан оплачивать коммунальные услуги, чего требовала сделать от Участника ООО «Олета» и ООО «УК Комфорт Сити».

На основании вышеизложенного, прошу суд изложить п.4.2.5.1. ДДУ в следующей редакции:

4.2.5.1. Участник долевого строительства извещён и согласен, что после ввода в эксплуатацию Многоквартирный дом эксплуатируется организацией, осуществляющей функцию управления жилым фондом, определяемый Застройщиком при вводе Многоквартирного дома в эксплуатацию до даты определения (выбора) управляющей компании и/или до изменения способа управления Многоквартирным домом собственниками в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Считаю что включение положения о:

- подсудности споров в ДДУ, с заранее определенными условиями;

- изменение определения Объекта долевого строительства противоречащему действующему законодательству

- включение в п.4.2.5.1. обязанности Участника долевого строительства оплачивать аванс и заключать договор с третьим лицом

ущемляет права потребителя и является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

Признание п.4.2.5.1. в части обязательства подписать Договор с третьим лицом и проведение оплаты аванса за коммунальные платежи за 4 месяца позволит Истцу признать требования Застройщика и ООО «УК Комфорт Сити», незаконными что облегчит при последующем обращении в Суд с иском к ООО «УК Комфорт Сити» восстановления нарушенных прав Истца.

На основании вышеизложенного прошу суд:

- Взыскать с Ответчика в пользу Истца 18 334,80 рублей неустойки, 10 800 рублей в виде компенсации убытков причинённые Участнику долевого строительства за необходимость арендовать квартиру, 500 000 рублей в виде компенсации морального вреда, всего – 529 134,80 рублей;

- Обязать Застройщика в многоквартирном доме расположенному по адресу г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой д.8 за свой счёт:

  - проложить телевизионный кабель в многоквартирном доме и в дальнейшем признать данный телевизионный кабель и сопутствующее оборудование общим имуществом многоквартирного дома;

  - произвести озеленение территории вокруг многоквартирного дома в соответствии с Проектной документацией;

  - построить площадку для выгула собак;

- Признать п.10.1. ДДУ ничтожным;

- Признать определение Объекта долевого строительства описанного в п.2.2. не соответствующим действующему законодательству, и изложить данное определение в следующей редакции:

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

- Признать п. 4.2.5.1. частично противоречащему действующему законодательству и изложить его в следующей редакции:

4.2.5.1. Участник долевого строительства извещён и согласен, что после ввода в эксплуатацию Многоквартирный дом эксплуатируется организацией, осуществляющей функцию управления жилым фондом, определяемый Застройщиком при вводе Многоквартирного дома в эксплуатацию до даты определения (выбора) управляющей компании и/или до изменения способа управления Многоквартирным домом собственниками в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Освободить Истца от уплаты государственной пошлины в соответствии с п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ.

- В соответствии с частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ наложить административный штраф на юридическое лицо ООО «Олета» за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей в размере двадцать тысяч рублей.

Приложения:

- Копия договора ДДУ (19 стр.);

- Копия соглашения об уступке права требования (7 стр.);

- Копия описи вложения подтверждающая отправку документов Застройщиком Участнику долевого строительства 04.06.2014 года (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 29.06.2014 г. (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 06.07.2014 г.(2 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 08.07.2014 г. (1 стр.);

- Копия Дефектовочного акта от 11.07.2014 г. (1 стр.);

- Копия Заявления на имя Генерального директора ООО «Олета» от 10.07.2014 г.;

- Копия Договора аренды квартиры (4 стр.);

- Копия Расписки в получении денежных средств за аренду квартиры (1 стр.);

- Копия справки с места работы подтверждающая снижение продуктивности;

- Копия акта приёма-передачи квартиры (1 стр.);

- Копия Гарантийного письма ООО «Олета» в адрес ООО «УК Комфорт Сити» (1 стр.);

- Копия Разрешения на ввод в эксплуатацию 1-3 корпусов 1 фазы строительства (6 стр.);

- Копия Требования о досудебном урегулировании (4 стр.);

- Копия Дополнения к требованию о досудебном урегулировании (3 стр.).

03.03.2015 г.				/_____________/______________/